Отчет за

4 квартала 2021 года

Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования»

на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства

администрации городского поселения

Белореченского муниципального образования

Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru

_____________ Н.А. Ивлева

10.01.2022 год

Квартальный отчет

по муниципальной программе «Муниципальное хозяйство

на территории Белореченского муниципального образования»

на 2021-2025 годы за 4 квартала 2021 года

(далее по тексту – квартальный отчет)

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 581 от 16.11.2020 года. Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 126 от 19.02.2021 года, № 179 от 18.03.2021 года, № 297 от 02.06.2021 года, № 336 от 18.06.2021 года, № 346 от 22.06.2021, № 512 от 31.08.2021 года, № 518 от 08.09.2021 года, № 622 от 25.11.2021 года. № 769 от 29.12.2021 года внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий в текущем 2021 году.

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы включает подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2025 годы (ответственный исполнитель  - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов, главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО).

2. «Энергосбережение» на 2021-2025 годы (ответственный исполнитель  - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов).

3. «Благоустройство» на 2021-2025 годы (ответственный исполнитель  - начальник отдела муниципального хозяйства).

В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, квартальный отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы и подпрограмм на 10.01.2022 года.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы за 4 квартала 2021 года на 10.01.2022 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 года | сводная бюджетная роспись на 10.01.2022 года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 12787,7 | 22085,4 | 20054,9 | 90,8 % по итогу оплаты – 93,6% |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8142,8 | 8812,4 | 8812,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 4645,0 | 13273,0 | 11242,5 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2025 годы | Гл. спец. по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО Гл. спец. по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов | всего | 2618,5 | 7668,0 | 6747,8 | 88 % по итогу оплаты (17,4 т.р.) – 88,2 % |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2225,7 | 3869,4 | 3869,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 392,8 | 3798,6 | 2878,4 |  |
| 1.1 | Аварийный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности |  | всего | 0,0 | 726,7 | 726,7 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 726,7 | 726,7 |  |
| 1.2 | Актуализация схем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения |  | всего | 0,0 | 50,0 | 50,0 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.3 | Капитальный, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Приобретение материалов и оборудования для оснащения объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения их бесперебойной работы |  | всего | 0,0 | 52,5 | 52,5 | исполнено приобретен кабель для дизельной электростанции |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 52,5 | 52,5 |  |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду: Приобретение и монтаж котлов и насосного оборудования для обеспечения функционирования объектов коммунальной инфраструктуры с. Мальта |  | всего | 2618,5 | 2605,4 | 2605,4 | исполнено приобретены и установлены 3 котла, 4 насоса, 3 дымососа) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2225,7 | 2214,6 | 2214,6 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 392,8 | 390,8 | 390,8 |  |
| 1.6 | Реализация мероприятий инвестиционных программ муниципальных унитарных предприятий |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Реализация мероприятий перечня народных инициатив |  | всего | 0,0 | 1946,8 | 1946,8 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1654,8 | 1654,8 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 292,0 | 292,0 |  |
| 1.7.1 | Приобретение материалов (полипропиленовые трубы и комплектующие) и организация ремонта в целях замены участков сетей холодного водоснабжения р.п. Белореченский, с. Мальта; участка сети самотечного канализационного коллектора р.п. Белореченский |  | всего | 0,0 | 1223,3 | 1223,3 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1039,8 | 1039,8 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 183,5 | 183,5 |  |
| 1.7.2 | Приобретение материалов (стальные трубы и комплектующие) и организация ремонта в целях замены участков сетей теплоснабжения р.п. Белореченский, с. Мальта |  | всего | 0,0 | 723,5 | 723,5 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 615,0 | 615,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 108,5 | 108,5 |  |
| 1.8 | Приобретение цистерны для осуществления подвоза питьевой воды |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Приобретение материалов в целях реализации мероприятий по подготовке к отопительному периоду |  | всего | 0,0 | 196,0 | 135,8 | 17,4 т.р. (приобретение цемента, проволоки) оплата в январе 2022 года; экономия вследствие проведения конкурсных процедур |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 196,0 | 135,8 |  |
| 1.10 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения с. Мальта |  | всего | 0,0 | 230,6 | 230,6 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 230,6 | 230,6 |  |
| 1.11 | Приобретение материалов в целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры Белореченского муниципального образования |  | всего | 0,0 | 600,0 | 0,0 | конкурсная процедура (приобретение труб), закупка не состоялась |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду: Приобретение и монтаж групповых золоуловителей для обеспечения функционирования объектов коммунальной инфраструктуры с. Мальта |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду: Разработка проектно-сметной документации по обеспечению системами водоподготовки котельных с. Мальта |  | всего | 0,0 | 260,0 | 0,0 | не исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 260,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на увеличение уставного фонда |  | всего | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2025 годы | Гл. спец. по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО Гл. спец. по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов | всего | 50,0 | 63,2 | 14,0 | 22,2% по итогу оплаты (29,0 т.р.) – 68,0 % (экономия вследствие проведенных конкурсных процедур) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 50,0 | 63,2 | 14,0 |  |
| 2.1 | Приобретение приборов учета |  | всего | 15,0 | 63,2 | 0,0 | Оплата 29,0 т.р. – январь 2022 года |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 15,0 | 63,2 | 0,0 |  |
| 2.2 | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования, получение энергопаспортов |  | всего | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2025 годы | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 10119,2 | 14354,2 | 13293,1 | 92,6 % по итогу оплаты (571,0 т.р.) – 96,6 % (экономия вследствие проведенных конкурсных процедур) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5917,0 | 4943,0 | 4943,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 4202,2 | 9411,2 | 8350,1 |  |
| 3.1 | Дорожная деятельность |  | всего | 2372,8 | 6238,9 | 5944,2 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1747,9 | 1747,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 2372,8 | 4491,0 | 4196,3 |  |
| 3.1.1 | Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, пешеходных зон |  | всего | 2000,0 | 4946,6 | 4946,6 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1747,9 | 1747,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 2000,0 | 3198,7 | 3198,7 |  |
| 3.1.1.1 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения - дорога до МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка» р.п. Белореченский |  | всего | 0,0 | 2330,5 | 2330,5 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1747,9 | 1747,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 582,6 | 582,6 |  |
| 3.1.1.2 | Ямочный ремонт дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям, пешеходной зоны |  | всего | 0,0 | 1331,5 | 1331,5 | исполнено (главная, центральная дороги, дорога в/г, по ул. Кирова, на с. Мальта) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1331,5 | 1331,5 |  |
| 3.1.1.3 | Исправление профиля и ремонт покрытия щебеночных дорог |  | всего | 0,0 | 1284,6 | 1284,6 | 1069,4 т.р. – ремонт дороги по ул. Разведочная 215,2 т.р. – отсыпка дороги по ул. Полигонная |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1284,6 | 1284,6 |  |
| 3.1.2 | Содержание дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, пешеходных зон |  | всего | 272,8 | 668,7 | 668,7 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 272,8 | 668,7 | 668,7 |  |
| 3.1.3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | всего | 100,0 | 623,5 | 328,9 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 100,0 | 623,5 | 328,9 |  |
| 3.1.3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | всего | 0,0 | 336,0 | 41,4 | не исполнено приобретение 27 единиц дорожных знаков |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 336,0 | 41,4 |  |
| 3.1.3.2 | Нанесение дорожной разметки |  | всего | 0,0 | 287,5 | 287,5 | исполнено (краевая, осевая, пешеходные переходы) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 287,5 | 287,5 |  |
| 3.2 | Уличное освещение |  | всего | 242,8 | 186,4 | 156,4 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 242,8 | 186,4 | 156,4 |  |
| 3.2.1 | Оплата электрической энергии |  | всего | 220,3 | 150,4 | 120,4 | исполнение на 01.12.2021 года |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 220,3 | 150,4 | 120,4 |  |
| 3.2.2 | Оплата услуг технологического присоединения, содержание и аренда объектов наружного освещения |  | всего | 22,5 | 36,0 | 36,0 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 22,5 | 36,0 | 36,0 |  |
| 3.3 | Воспроизводство зеленых насаждений и уход |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Устройство и содержание детских игровых и спортивных площадок |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Организация конкурсов по благоустройству |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Мероприятия по содержанию территории |  | всего | 100,0 | 271,8 | 233,9 | 201,8 т.р. – окраска ограждений; 32,1 т.р. – вывоз мусора на полигон ТКО |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 100,0 | 271,8 | 233,9 |  |
| 3.6.1 | Мероприятия по содержанию территории кладбищ |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Отлов безнадзорных животных |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Приобретение инвентаря для проведения субботников |  | всего | 0,0 | 51,9 | 22,1 | 29,7 т.р. – конкурсная процедура, оплата в январе-феврале 2022 года |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 51,9 | 22,1 |  |
| 3.10 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, прочие мероприятия по благоустройству |  | всего | 20,0 | 38,1 | 38,1 | исполнено (приобретение баннеров) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 20,0 | 38,1 | 38,1 |  |
| 3.11 | Устройство и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | всего | 4777,9 | 4141,2 | 3815,2 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3659,7 | 2592,6 | 2592,6 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1118,2 | 1548,6 | 1222,6 |  |
| 3.11.1 | Приобретение контейнеров |  | всего | 1199,5 | 1429,5 | 1103,5 | 326,0 т.р. – оплата в январе-феврале 2022 года (22 единицы) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1019,6 | 938,0 | 938,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 179,9 | 491,5 | 165,5 |  |
| 3.11.2 | Устройство контейнерных площадок |  | всего | 3106,0 | 1946,6 | 1946,6 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2640,1 | 1654,6 | 1654,6 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 465,9 | 292,0 | 292,0 |  |
| 3.11.3 | Содержание контейнерных площадок |  | всего | 472,4 | 765,1 | 765,1 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 472,4 | 765,1 | 765,1 |  |
| 3.12 | Мероприятия по эксплуатации и содержанию фонтана |  | всего | 0,0 | 43,8 | 43,8 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 43,8 | 43,8 |  |
| 3.13 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | всего | 2655,7 | 708,9 | 708,9 | - |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2257,3 | 602,5 | 602,5 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 398,4 | 106,4 | 106,4 |  |
| 3.13.1 | Приобретение средств малой механизации для проведения работ по благоустройству территории Белореченского муниципального образования |  | всего | 0,0 | 160,6 | 160,6 | исполнено (приобретены воздуходувы, мотокосы, роторная щетка) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 136,5 | 136,5 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 24,1 | 24,1 |  |
| 3.13.2 | Приобретение оборудования – навесной измельчитель древесных отходов, для проведения работ по благоустройству территории Белореченского муниципального образования |  | всего | 0,0 | 124,6 | 124,6 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 105,9 | 105,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 18,7 | 18,7 |  |
| 3.13.3 | Организация уличного освещения (приобретение светильников для размещения на сетях наружного освещения р.п. Белореченский с последующей установкой собственными силами с целью замены неисправных светильников) |  | всего | 0,0 | 423,7 | 423,7 | исполнено (приобретены и установлены 77 светильников) |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 360,1 | 360,1 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 63,6 | 63,6 |  |
| 3.14 | Проведение экспертизы, технического надзора |  | всего | 50,0 | 140,4 | 140,4 | исполнено (5 проектов благоустройства; проект капитального ремонта дороги до д/с № 1 «Аленушка») |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 50,0 | 140,4 | 140,4 |  |
| 3.15 | Субсидия автономному учреждению - специализированной службе по вопросам похоронного дела |  | всего | 0,0 | 216,6 | 216,6 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 216,6 | 216,6 |  |
| 3.16 | Приобретение материалов в целях организации уличного освещения |  | всего | 0,0 | 530,2 | 187,5 | 215,3 т.р. – поставка, оплата СИП в январе 2022 года |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 530,2 | 187,5 |  |
| 3.17 | Оплата маркшейдерского обследования (определение объемов отходов производства и потребления) |  | всего | 0,0 | 126,5 | 126,5 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 126,5 | 126,5 |  |
| 3.18 | Приобретение и монтаж на центральной площади р.п. Белореченский искусственной новогодней ели |  | всего | 0,0 | 1530,0 | 1530,0 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1530,0 | 1530,0 |  |
| 3.19 | Приобретение и поставка оборудования (уличные шахматные фигуры и шахматная доска) в целях благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 42, 44а р.п. Белореченский |  | всего | 0,0 | 129,5 | 129,5 | исполнено |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 129,5 | 129,5 |  |

Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей

муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы за 4 квартала 2021 года

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт на 10.01.2022г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2025 годы |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которые приобретено и установлено новое оборудование (материалы) в целях обеспечения бесперебойной работы | ед. | 4 | 4 | - |
| 2 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, вновь введенных в эксплуатацию путем реализации инвестиционных программ | ед. | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество утвержденных актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ед. | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2025 годы |
| 1 | Количество приобретенных и установленных приборов учета | ед. | 15 | 45 | оплата 44 единиц – январь 2022 |
| 2 | Количество оформленных энергопаспортов объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования | ед. | 1 | 0 | мероприятие без финансирования в текущем периоде |
| Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2025 годы |
| 1 | Протяженность отремонтированного дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения (в разрезе асфальтобетонного и щебеночного покрытий) | м (асфальт/ щебень) | 0/1500 | 291/1589,1 | - |
| 2 | Количество единиц спортивного и игрового оборудования, приобретенного и установленного на территориях детских площадок | ед. | 5 | 1 | мероприятие без финансирования в текущем периоде |
| 3 | Количество проведенных субботников, организованных по инициативе органов местного самоуправления Белореченского муниципального образования, с количеством участников более 50 человек | ед. | 3 | 5 | - |
| 4 | Количество вновь обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 25 | 27 | - |