Отчет за 2019 год

Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального

образования на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства

администрации городского поселения

Белореченского муниципального образования

Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru

_____________ Н.А. Ивлева

________________ 2020 год

Годовой отчет

по муниципальной программе «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее по тексту – отчет)

содержит сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, пояснительные записки, в том числе, по каждой подпрограмме.

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» включает подпрограммы:

1. «Градостроительство, архитектура, строительство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» (ответственный исполнитель - главный специалист по архитектуре и градостроительству).

2. «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» (ответственный исполнитель  - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов, главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО).

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского  поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» (ответственный исполнитель  - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов).

4. «Благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» (ответственный исполнитель  - начальник отдела муниципального хозяйства).

Пояснительная записка

к подпрограмме «Градостроительство, архитектура, строительство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей подпрограммы представлены в форме 10 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию подпрограммы представлен в форме 12 к отчету.

В 2019 году подпрограммой реализованы мероприятия по формированию и оценке стоимости земельных участков (для размещения площадок ТКО, ИЖС). Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Белореченского муниципального образования. Разработка проектно-сметной документации перенесена по кассовому исполнению на 2020 год в связи с продлением сроков исполнения муниципального контракта. Не реализованы мероприятия по разработке программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, планировке территории кладбища в связи с перераспределением финансовых средств внутри муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых индикаторов подпрограммы представлены в форме 10 к отчету. Целевые индикаторы подпрограммы «количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков», «количество оценённых земельных участков» достигнуты в полном объеме, индикаторы  «проектно-сметные документации», «программы комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной  инфраструктур» не достигнуты.

Расчет критериев оценки эффективности реализации подпрограммы по степени достижения цели подпрограммы:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели подпрограммы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора).

Таким образом:

1. 20/20 x 100 = 100%.

2. 20/20 x 100 = 100%.

3. 0/1 x 100 = 0%.

4. 0/100 x 100 = 0%.

5. 0/100 x 100 = 0%.

6. 0/100 x 100 = 0%.

Среднее значение достижения целей подпрограммы = 33,3%, т.е. цели подпрограммы не выполняются. Причина – перераспределение средств подпрограммы, перенесение исполнения контракта по разработке проектной документации на следующий финансовый год.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств подпрограммы:

Ф факт

Эбв  =                           x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 476,3/2977,8 x 100 = 16%.

Таким образом, подпрограммой в 2019 году не эффективно освоены финансовые средства, причина неосвоения - перенесение исполнения контракта по разработке проектной документации строительства бассейна (следовательно, и оплаты работ по контракту) на следующий финансовый год.

Финансирование подпрограммы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 117,7%.

Пояснительная записка

к подпрограмме «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»

Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей подпрограммы представлены в форме 10 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию подпрограммы представлен в форме 12 к отчету.

В 2019 году подпрограммой реализованы мероприятия по аварийному ремонту участка внутриквартальных сетей теплоснабжения, проведено техническое обследование объектов теплоснабжения с. Мальта.

Сведения о достижении целевых индикаторов подпрограммы  подробно представлены в форме 10 к отчету. Целевые индикаторы подпрограммы  «протяженность отремонтированной сети канализации напорной от КНС-1 (д.12) до КНС-3 (д.114-Б)», «количество канализационных насосных станций с системой автоматизированной работы» не достигнуты по причине сокращения финансирования мероприятий подпрограммы.

Значение достижения целей подпрограммы - 0%, т.е. цели подпрограммы не выполняются.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств подпрограммы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 147,1/147,1 x 100 = 100%

Таким образом, подпрограммой в 2019 году эффективно освоены финансовые средства, но данная эффективность достигнута корректировкой бюджетных ассигнований.

Финансирование подпрограммы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 7,3%. Причина – перераспределение финансовых средств на иные цели муниципальной программы.

Пояснительная записка

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»

Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей подпрограммы представлены в форме 10 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию подпрограммы представлен в форме 12 к отчету.

В 2019 году подпрограммой реализованы мероприятия по приобретению и установке 2 узлов учета тепловой энергии на котельные «Берег», «База», а также прибора учета электрической энергии для сети наружного освещения.

Сведения о достижении целевых индикаторов подпрограммы представлены в форме 10 к отчету. Целевой индикатор подпрограммы «приобретение и установка приборов учета» достигнут с увеличением значения в связи с приобретением дополнительного прибора учета.

Расчет критериев оценки эффективности реализации подпрограммы по степени достижения цели подпрограммы:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели подпрограммы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора).

Таким образом:

3/2 x 100 = 150%.

Среднее значение достижения целей подпрограммы = 100%, т.е. цели подпрограммы выполняются.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств подпрограммы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 232,2/232,2 x 100 = 100%

Таким образом, подпрограммой в 2019 году эффективно освоены финансовые средства, но данная эффективность достигнута корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе по причине снижения стоимости реализации мероприятия по итогам проведения конкурсной процедуры.

Финансирование подпрограммы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 33,2%.

Пояснительная записка

к подпрограмме «Благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»

Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей подпрограммы представлены в форме 10 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию подпрограммы представлен в форме 12 к отчету.

В разделе «Уличное освещение» произведена оплата электрической энергии, техническое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 54 светильника дополнительно размещены по улицам левого берега с. Мальта.

В разделе «Строительство и содержание дорог» реализованы мероприятия по содержанию дорог общего пользования, ремонту асфальтового покрытия. В с. Мальта проведен ремонт участков дорог общего пользования – по улицам Кирова, Рабочая, участок от кладбища до улицы Красноармейская, ямочный ремонт в п. Белореченский. Заменено асфальтовое покрытие на протяжении 1300 метров, отсыпаны обочины дорожного полотна. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения включили установку дорожных знаков, устройство искусственных неровностей на отремонтированных участках дорог. На дорогах со щебеночным и грунтовым покрытиями проведены грейдирование и отсыпка щебнем. Так исправлен профиль дорожного полотна по улицам Озерная, Полигонная, Красной звезды, Вокзальная, Нагорная, Школьная, Зеленая, Разведочная. Содержание дорог общего пользования Белореченского муниципального образования традиционно включили подбор мусора, подметание, промывку дорожного полотна, подсыпку, очистку от наледи и снега дорог и пешеходных зон. Дополнительно отчет об использованных средствах в отношении дорожной деятельности представлен в приложении к отчету.

В разделе «Прочие мероприятия по благоустройству» в текущем году отражены работы по содержанию и благоустройству территории кладбища (вывоз мусора, планировка подъездных путей). В течение года приобретены 33 контейнера, имеющих маркировку для раздельного сбора мусора, 2 бункера для крупногабаритных отходов. Построено 12 новых площадок для накопления ТКО, 7 – в с. Мальта, 5 – в р.п. Белореченский. В рамках мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется информационно-разъяснительная работа как с юридическими, так и физическими лицами. В течение года проведены 8 субботников по уборке территорий дворов, лесных зон, общественных пространств с приобретение необходимого инвентаря, за счет средств местного бюджета отловлено 26 собак без владельцев.

Рассада для вазонов по главной и центральной дорогам приобретена и высажена силами и средствами МУП «Белореченское ЖКХ».

Дополнительные мероприятия по благоустройству включили приобретение баннеров для реализации мероприятий по экологическому воспитанию. Затраты на прохождение экспертизы превысили планируемые из-за возникновения необходимости проведения экспертизы товара, поставленного в рамках проекта «Народных инициатив». В рамках указанного проекта приобретен экскаватор-погрузчик для проведения ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры. Стоимость техники составила 5316,3 т.р., из них 3057,2 т.р. выделены из бюджета Иркутской области.

По инициативе Совета ветеранов в п. Белореченский создана еще одна общественная территория – сквер у жилого дома № 81. Спонсорскую помощь в размере 30 т.р. оказали СХПК «Усольский свинокомплекс» и СХПАО «Белореченское». На эти средства изготовлены и установлены скамьи и беседка.

Без финансирование в процессе перераспределения бюджетных средств оказались мероприятия по озеленению, содержанию детских площадок, приобретению оборудования для детских площадок, изготовлению и установке металлических ограждений. Перераспределение финансовых средств произведено по причине внесения новых мероприятий в подпрограмму, выделения средств областного бюджета на мероприятия по устройству площадок накопления ТКО, приобретению контейнеров, и, в целом, сокращения доходов бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования.

Сведения о достижении целевых индикаторов подпрограммы, представленные в форме 10 к отчету, отражают результат снижения финансирования мероприятий подпрограммы. Так, индикатор «количество укомплектованных детских спортивных и игровых площадок, вновь созданных игровых и спортивных площадок» не был достигнут в связи с перераспределением средств с мероприятия по приобретению игрового и спортивного оборудования детских площадок. Целевой показатель «доля отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования» достигнут (не в полном объеме), в том числе, за счет средств регионального бюджета (бюджетный кредит).

Индикатор «площадь вновь созданных зеленых зон» достигнут, данный показатель предусматривает организационные мероприятия как первоочередное средство достижения плановых результатов при незначительном влиянии финансирования.

Расчет критериев оценки эффективности реализации подпрограммы по степени достижения цели муниципальной программы:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора).

Таким образом:

1. 0/4 x 100 = 0%.

2. 12,8/15 x 100 = 85,3%.

3. 300/300 x 100 = 100%.

Среднее значение достижения целей подпрограммы - 61,8%, т.е. цели подпрограммы не выполняются.

При продлении подпрограммы/принятии новой подпрограммы в данном направлении следует принимать показатели (индикаторы) напрямую отражающие результаты каждого года реализации подпрограммы. Это позволит рассматривать их достижение за конкретный отчетный период. Нарастающий итог не позволяет оценить достигнутые результаты конкретного периода без учета предыдущих лет/периодов. Также следует пересмотреть индикатор «количество укомплектованных детских спортивных и игровых площадок, вновь созданных игровых и спортивных площадок», подобные цели предусмотрены муниципальной программой «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы».

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств подпрограммы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 14849,0/14849,6 x 100 = 99,99%

Таким образом, подпрограммой в 2020 году эффективно освоены финансовые средства, но данная эффективность достигнута постоянной корректировкой бюджетных ассигнований.

Финансирование подпрограммы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 201,7 %.

Отдельно стоит выделить сумму субсидии их областного бюджета, освоенной в рамках реализации подпрограммы, как причину увеличения общего финансирования подпрограммы. Так, на реализацию мероприятий по устройству площадок для сбора ТКО привлечена из областного бюджета и успешно реализована сумма 1455,2 т.р., на реализацию мероприятий перечня народных инициатив привлечена из областного бюджета и успешно реализована сумма 3057,2 т.р. Субсидии составили 30,4% от общей суммы финансирования подпрограммы.

Пояснительная записка

к подпрограмме «Муниципальное хозяйство на территории

городского поселения Белореченского муниципального образования

на 2018 – 2022 годы»

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств программы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 15704,6/18206,7 x 100 = 86,3%.

Рассчитанная степень эффективности реализации средств муниципальной программы обусловлена перенесением исполнения контракта по разработке проектной документации строительства бассейна (следовательно, и оплаты работ по контракту) на следующий финансовый год.

Среднее значение достижения целей муниципальной программы (по целевым показателям подпрограмм) – 48,8%, т.е. цели программы не выполняются. Причина – недостаток финансирования мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств бюджета, необходимость реализации мероприятий, не учтенных планами мероприятий муниципальной программы в начале отчетного периода.

Финансирование подпрограммы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 144,6%. Увеличение финансирования муниципальной программы возникло вследствие перераспределения бюджетных средств в течение финансового года, появления новых необходимых мероприятий, получения субсидии из средств бюджета Иркутской области.

Ответственными исполнителями муниципальной программы, подпрограмм рекомендовано дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году. Необходимо пересмотреть мероприятия следующих плановых периодов (2021-2022 годы) исходя их прогнозного уровня доходов бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования, либо разработать новую муниципальную программу, которая будет содержать мероприятия по тем же разделам расходов бюджета, но определит проблемы и цели, актуальные и реализуемые в предстоящие периоды. Дополнительно необходимо пересмотреть целевые индикаторы муниципальной программы, в том числе исключить учет их значений нарастающим итогом.

|  |  |  |  |  |  | Форма 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |
| «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» |
| 1.1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 17 | 37 | 37 | - |
| 1.2 | Количество оценённых земельных участков | ед. | 17 | 37 | 37 | - |
| 1.3 | Проект генерального плана | % | 100 | - | - | - |
| 1.4 | Проект правил землепользования и застройки | % | 100 | - | - | - |
| 1.5 | Местные нормативы градостроительного проектирования | % | 100 | - | - | - |
| 1.6 | Проектно-сметные документации | ед. | - | 1 | 0 | продление сроков исполнения обязательств муниципального контракта |
| 1.7 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры | % | - | 100 | 0 | перераспределение финансовых средств |
| 1.8 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры | % | - | 100 | 0 | перераспределение финансовых средств |
| 1.9 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | % | - | 100 | 0 | перераспределение финансовых средств |
| 2 | Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» |
| 2.1 | Протяженность отремонтированной сети канализации напорной от КНС-1 (д.12) до КНС-3 (д.114-Б) | м. | 1560 | 2340 | 0 | перераспределение финансовых средств |
| 2.2 | Количество канализационных насосных станций с системой автоматизированной работы | ед. | 1 | 3 | 0 | перераспределение финансовых средств |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» |
| 3.1 | Приобретение и установка приборов учета | ед. | 1 | 3 | 4 | - |
| 3.2 | Приобретения установки системы контроля транспорта | ед. | 11 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Приобретения уличных светодиодных светильников | шт. | 300 | 0 | 0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» |
| 4.1 | Доля отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования | % | 20 | 35 | 32,8 | недостаток финансирования |
| 4.2 | Площадь вновь созданных зеленых зон | кв. м | 300 | 600 | 600 | - |
| 4.3 | Количество укомплектованных детских спортивных и игровых площадок, вновь созданных игровых и спортивных площадок | ед. | 18/31 | 22/31 | 18/31 | перераспределение финансовых средств |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования |
| на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории городского |
| поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» | Начальник отдела муниципального хозяйства Н.А. Ивлева | X | X | X | X | 12590,0 | 18206,7 | 15704,6 |
| 1 | Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» | Главный специалист по архитектуре и градостроительству А.И. Елина | X | X | X | X | 2530,0 | 2977,8 | 476,3 |
| 1.1 | Формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | Главный специалист по архитектуре и градостроительству А.И. Елина | X | X | X | X | 180,0 | 115,3 | 115,3 |
| 1.2 | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Белореченского муниципального образования |  | X | X | X | X | 120,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Белореченского муниципального образования |  | X | X | X | X | 350,0 | 350,0 | 311,0 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации для строительства бассейна |  | X | X | X | X | 1000,0 | 2462,5 | 0,0 |
| 1.5 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  | X | X | X | X | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры |  | X | X | X | X | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | X | X | X | X | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Планировка территории кладбища |  | X | X | X | X | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» | Главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов О.В. Криницына Главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО А.В. Лазарева | X | X | X | X | 2000,0 | 147,1 | 147,1 |
| 2.1 | Аварийный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов О.В. Криницына Главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО А.В. Лазарева | X | X | X | X | 2000,0 | 102,1 | 102,1 |
| 2.2 | Техническое обследование объектов коммунальной инфраструктуры |  | X | X | X | X | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» | Главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов О.В. Криницына | X | X | X | X | 700,0 | 232,2 | 232,2 |
| 3.1 | Приобретение приборов учета | Главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов О.В. Криницына | X | X | X | X | 700,0 | 232,2 | 232,2 |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» | Начальник отдела муниципального хозяйства Н.А. Ивлева | X | X | X | X | 7360,9 | 14849,6 | 14849,0 |
| 4.1 | Оплата эл. энергии уличного освещения | Начальник отдела муниципального хозяйства Н.А. Ивлева | X | X | X | X | 352,8 | 252,8 | 234,2 |
| 4.2 | Строительство и содержание дорог |  | X | X | X | X | 3122,1 | 7007,1 | 6993,1 |
| 4.2.1 | Содержание дорог общего пользования, пешеходной зоны |  | X | X | X | X | 1990,6 | 1099,0 | 1085,0 |
| 4.2.2 | Строительство и ремонт дорог, проездов к многоквартирным территориям многоквартирных домов, пешеходной зоны |  | X | X | X | X | 1000,0 | 5902,1 | 5902,1 |
| 4.2.3 | Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения |  | X | X | X | X | 131,5 | 6,0 | 6,0 |
| 4.3 | Озеленение (воспроизводство зеленых насаждений и уход) |  | X | X | X | X | 936,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Устройство и содержание детских игровых и спортивных площадок |  | X | X | X | X | 629,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Изготовление и установка металлических ограждений |  | X | X | X | X | 888,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Организация конкурсов по благоустройству |  | X | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Содержание территории общего пользования |  | X | X | X | X | 438,5 | 160,8 | 156,2 |
| 4.8 | Содержание территории кладбища |  | X | X | X | X | 451,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.9 | Отлов животных без владельцев |  | X | X | X | X | 160,0 | 117,0 | 117,0 |
| 4.10 | Приобретение инвентаря для проведения субботников |  | X | X | X | X | 83,2 | 44,3 | 44,3 |
| 4.11 | Дополнительные мероприятия по благоустройству (в том числе организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами) |  | X | X | X | X | 80,0 | 51,7 | 61,4 |
| 4.12 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО/бункеров для сбора КГО |  | X | X | X | X | 0,0 | 401,1 | 345,7 |
| 4.13 | Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | X | X | X | X | 0,0 | 1352,2 | 1407,6 |
| 4.14 | Содержание контейнерных площадок |  | X | X | X | X | 0,0 | 43,8 | 43,8 |
| 4.15 | Мероприятия по содержанию и эксплуатации фонтана |  | X | X | X | X | 79,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (приобретение погрузчика-экскаватора с дополнительным оборудованием) |  | X | X | X | X | 0,0 | 5316,3 | 5316,3 |
| 4.17 | Проведение экспертизы, технического надзора |  | X | X | X | X | 40,0 | 100,0 | 126,9 |

Отчет

об использовании средств муниципального дорожного фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство на территории

городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы»

| Наименование стройки, объекта, пускового комплекса, мощности, генподрядчика, код стройки | Ед. изм. | Запланировано | Фактически использовано за счёт всех источников финансирования | Фактически профинансировано капитальных вложений с начала года по отчетный период включительно, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | с начала строитель-ства до 1 января отчетного года | с начала года по отчётный период включительно | Фед. дорожный фонд | дорожный фонд субъекта РФ | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ремонт участка дороги общего пользования - автодорога от кладбища до ул. Красноармейская с. Мальта Усольского района Иркутской области | тыс. руб. | 2 698 589,23 | 86354,40 | 2 612 234,83 |  | 2 698 589,23 |  |  | 86 354,40 | 2 612 234,83 |
| Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Кирова с. Мальта Усольского района Иркутской области | тыс. руб. | 2 030 717,89 | 15787,46 | 2 014 930,43 |  | 2 030 717,89 |  |  | 15 787,46 | 2 014 930,43 |
| Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Рабочая с. Мальта Усольского района Иркутской области | тыс. руб. | 1 172 834,74 | 0 | 1 172 834,74 |  | 1 172 834,74 |  |  | 0,0 | 1 172 834,74 |
| Содержание дорог общего пользования | тыс. руб. | 1 189 316,28 | 1 189 316,3 | 0,0 |  | 1 090 885,56 |  |  | 1 090 885,56 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 7 091 458,14 | 1291458,1 | 5 800 000,0 |  | 6993027,42 |  |  | 1193027,42 | 5 800 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 98430,72 |  |  |  |  |