Отчет

за 2023 год

Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования»

на 2021-2026 годы

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального

хозяйства администрации Белореченского

городского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области

Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru

_____________ Н.А. Ивлева

28.02.2024 год

Отчет по муниципальной программе

«Муниципальное хозяйство на территории Белореченского

муниципального образования» на 2021-2026 годы за 2023 год

(далее по тексту – годовой отчет, отчет)

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 581 от 16.11.2020 года. Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 126 от 19.02.2021 года, № 179 от 18.03.2021 года, № 297 от 02.06.2021 года, № 336 от 18.06.2021 года, № 346 от 22.06.2021, № 512 от 31.08.2021 года, № 518 от 08.09.2021 года, № 622 от 25.11.2021 года, № 769 от 29.12.2021 года, № 139 от 28.02.2022 года, № 198 от 28.03.2022 года, № 304 от 21.04.2022 года, № 644 от 16.05.2022 года, № 779 от 02.06.2022 года, № 799 от 15.06.2022 года, № 832 от 22.06.2022 года, № 856 от 05.07.2022 года, № 922 от 01.08.2022 года, № 953 от 22.08.2022 года, № 1084 от 07.10.2022 года, № 1130 от 28.10.2022 года, № 1210 от 25.11.2022 года, № 1251 от 05.12.2022 года, № 1277 от 13.12.2022 года, № 21 от 12.01.2023 года, № 36 от 16.01.2023 года, № 47 от 23.01.2023 года, № 127 от 28.02.2023 года, № 312 от 13.04.2023 года,  № 443 от 24.05.2023 года, № 512 от 23.06.2023 года, № 609 от 23.08.2023 года, № 634 от 06.09.2023, № 734 от 27.10.2023, № 771 от 13.11.2023, № 875 от 15.12.2023 года внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий, плановом периоде 2024-2026 гг.

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы включает подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы (ответственный исполнитель - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов, главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО).

2. «Энергосбережение» на 2021-2026 годы (ответственный исполнитель - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов).

3. «Благоустройство» на 2021-2026 годы (ответственный исполнитель - начальник отдела муниципального хозяйства).

В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, годовой отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы и подпрограмм на 28.02.2024 года, пояснительную записку.

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования»

на 2021-2026 годы за 2023 год

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей программы в разбивке по подпрограммам представлены в форме 5 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию программы в разбивке по подпрограммам представлен в форме 4 к отчету.

В рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2023 году проведены ремонтные работы, направленные на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, а также содержание тепловых сетей в зимний период. Утверждены актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Белореченского муниципального образования на период до 2030 года. Приобретено оборудование в целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры – насосы на водозабор «Струя». Перечень проектов народных инициатив включил мероприятия по приобретению материалов (стальные трубы и комплектующие) в целях организации ремонта сетей теплоснабжения с. Мальта. МУП «Мальтинское ЖКХ» из средств местного бюджета предоставлена субсидия на погашение задолженностей.

Не в полном объеме проведен текущий ремонт участка водопровода между п. Новомальтинск и с. Мальта, окончание реализации мероприятия перенесено на 2024 год.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение» в 2023 году разработаны программы энергоэффективности на муниципальные здания (ФОК  корт, прочие объекты спортивно-оздоровительного комплекса).

В рамках подпрограммы «Благоустройство» в 2023 году в сфере дорожной деятельности реализованы мероприятия по ремонту Центральной и Главной дорог поселка Белореченский и капитальному ремонту дороги по ул. Красноармейская в селе Мальта.

Финансирование из дорожного фонда Иркутской области позволило провести ремонт дорожного полотна, пешеходных зон вдоль дорог, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, организацию пешеходных переходов с установкой светофорного объекта в районе образовательного учреждения, а также ремонт сети уличного освещения с заменой консолей и светильников.

Работы по ремонту покрытия и исправлению дорожного профиля проведены на щебеночных дорогах по улицам Полигонная, Озерная, Лагерная, Полевая, Геологическая с. Мальта. Проведен ямочный ремонт дорог р.п. Белореченский.

В течение года проведены работы по содержанию дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, пешеходных зон (очистка дорожного полотна от снежного наката, грейдирование, посыпка, очистка пешеходных дорожек).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения приобретены и установлены дорожные знаки, металлические дорожные ограждения.

Оплачены работы по диагностике технического состояния дорог местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области.

Мероприятие по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта дорог перенесено на 2024 год в связи с продлением срока исполнения муниципального контракта.

В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду (субсидии муниципального района), ликвидированы места несанкционированного размещения мусора, приобретены и высажены кустарники рябины.

Расходы по уличному освещению составила оплата потребленной электрической энергии и временного ограниченного пользования опорами сети уличного освещения левобережной части с. Мальта.

В мероприятия по озеленению вошли работы по высадке рассады цветов и уходу за насаждениями, а также подрезка деревьев на территориях общего пользования поселения.

В целях организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами приобретены информационные материалы (наклейки).

Проведен ряд субботников на территориях общего пользования, месячники санитарной очистки и благоустройства территории муниципального образования; приобретены материалы (мешки, перчатки, краска и пр.).

Мероприятия по эксплуатации фонтана на центральной площади р.п. Белореченский включили оплату коммунальных ресурсов и техническое содержание фонтана.

В рамках предоставленной субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращению с отходами обустроены 6 новых площадок для накопления ТКО и КГО, установлены контейнеры, бункеры. За счет средств местного бюджета реализованы мероприятия по содержанию существующих и вновь созданных площадок накопления в течение года (подбор мусора, укос травы).

Перечень проектов народных инициатив подпрограммы «Благоустройство» представлен мероприятиями по приобретению и установке детского игрового и спортивного оборудования на площадке в районе жилых домов №№ 47, 61 р.п. Белореченский.

Оплачена экспертиза проверки достоверности сметной стоимости по проектам благоустройства.

Реализованы мероприятия, проводимые в целях организации уличного освещения: оплачены работы по монтажу сети уличного освещения левобережной части с. Мальта, замене светильников.

Оплачены работы по новогоднему оформлению центральной площади.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм):

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей;

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Сдц подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы за 2023 год имеет показатель 0,5; так как сеть холодного водоснабжения (район 506) находится на стадии регистрации.

Сдц подпрограммы «Энергосбережение» на 2021-2026 годы за 2023 год имеет показатель 0,67; так как приборы учета установлены не в полном объеме.

Сдц подпрограммы «Благоустройство» на 2021-2026 годы за 2023 год имеет показатель 1; все целевые показатели подпрограммы достигнуты.

Таким образом, Сдц муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы имеет усредненное значение показателя 0,79.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета с учетом изменений.

Уф подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы за 2023 год составляет 88,2%.

Уф подпрограммы «Энергосбережение» на 2021-2026 годы за 2023 год составляет 100%.

Уф подпрограммы «Благоустройство» на 2021-2026 годы за 2023 год составляет 98,5%.

Соответственно Уф муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы составляет 97,1%.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы за 2023 год составляет 76,7%.

Таким образом, реализация муниципальной программы в 2023 году характеризуется критерием – средний уровень эффективности.

Дополнительно можно отметить, что финансирование муниципальной программы по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года, - 253%. Увеличение финансирования муниципальной программы возникло вследствие перераспределения бюджетных средств в течение финансового года, появления новых мероприятий, получение межбюджетных трансфертов.

Общая доля финансовых средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальной программы из других бюджетов бюджетной системы, составила 70,5% от общей суммы финансирования муниципальной программы.

На основании рекомендаций ответственных за разработку и реализацию муниципальной программы специалистов, отраженных в отчетах о реализации муниципальной программы за прошедшие периоды, ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендована дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы в 2024 году и последующие периоды действия муниципальной программы.

ФОРМА 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы за 2023 год на 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 года | фактическое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 23604,7 | 59728,2 | 58016,8 | Исполнение 97,1 % |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 14371,8 | 36166,9 | 36166,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 5954,4 | 5899,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 9232,9 | 17606,9 | 15950,5 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы | Гл. спец. по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО Гл. спец. по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов | всего | 487,8 | 7933,2 | 6999,2 | Исполнение 88,2 % |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1110,9 | 1110,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 487,8 | 4822,3 | 3888,3 |  |
| 1.1 | Аварийный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности |  | всего | 213,8 | 1665,7 | 1355,6 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 213,8 | 1665,7 | 1355,6 |  |
| 1.2 | Актуализация схем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения |  | всего | 124,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 124,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.3 | Приобретение материалов и оборудования для оснащения объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения их бесперебойной работы |  | всего | 0,0 | 208,5 | 208,5 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 208,5 | 208,5 |  |
| 1.4 | Реализация мероприятий перечня народных инициатив |  | всего | 0,0 | 1638,4 | 1638,4 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1110,9 | 1110,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 527,5 | 527,5 |  |
| 1.4.1 | Поставка материалов (стальные трубы и комплектующие) в целях организации ремонта участков сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения с. Мальта Усольского района Иркутской области |  | всего | 0,0 | 1638,4 | 1638,4 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1110,9 | 1110,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 527,5 | 527,5 |  |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду: обслуживание и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения |  | всего | 150,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 150,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 1.6 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям |  | всего | 0,0 | 360,0 | 360,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 1.7 | Оплата пени, штрафов |  | всего | 0,0 | 10,6 | 10,6 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 10,6 | 10,6 |  |
| 1.8 | Капитальный, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | всего | 0,0 | 3500,0 | 3006,1 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1500,0 | 1006,1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2026 годы | Гл. спец. по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО Гл. спец. по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов | всего | 16,5 | 15,4 | 15,4 | Исполнение 100 % |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 16,5 | 15,4 | 15,4 |  |
| 2.1 | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования, получение энергопаспортов |  | всего | 16,5 | 15,4 | 15,4 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 16,5 | 15,4 | 15,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2026 годы | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 23100,4 | 51779,6 | 51000,2 | Исполнение 98,5 % |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 14371,8 | 35056,0 | 35056,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 3954,4 | 3899,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 8728,6 | 12769,2 | 12044,8 |  |
| 3.1 | Дорожная деятельность |  | всего | 14467,2 | 42314,4 | 41748,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9174,0 | 32816,9 | 32816,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 5293,2 | 9497,5 | 8931,4 |  |
| 3.1.1 | Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, пешеходных зон |  | всего | 12123,2 | 40229,6 | 40229,6 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9174,0 | 32816,9 | 32816,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 2949,2 | 7412,7 | 7412,7 |  |
| 3.1.1.1 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская с. Мальта |  | всего | 10921,4 | 9883,9 | 9883,9 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9174,0 | 8302,4 | 8302,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1747,4 | 1581,5 | 1581,5 |  |
| 3.1.1.2 | Ямочный ремонт дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям, пешеходной зоны |  | всего | 1201,8 | 176,4 | 176,4 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1201,8 | 176,4 | 176,4 |  |
| 3.1.1.3 | Исправление профиля и ремонт покрытия щебеночных дорог |  | всего | 0,0 | 985,3 | 985,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 985,3 | 985,3 |  |
| 3.1.1.4 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области |  | всего | 0,0 | 29184,0 | 29184,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 24514,5 | 24514,5 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 4669,5 | 4669,5 |  |
| 3.1.1.4.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения - Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 0,0 | 8550,1 | 8550,1 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 7182,1 | 7182,1 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 1368,0 | 1368,0 |  |
| 3.1.1.4.2 | Ремонт дороги общего пользования местного значения – Главная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 0,0 | 20633,9 | 20633,9 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 17332,4 | 17332,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 3301,5 | 3301,5 |  |
| 3.1.2 | Содержание дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, пешеходных зон |  | всего | 1050,0 | 1341,7 | 1341,7 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1050,0 | 1341,7 | 1341,7 |  |
| 3.1.3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | всего | 1294,0 | 127,9 | 127,9 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1294,0 | 127,9 | 127,9 |  |
| 3.1.3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | всего | 130,0 | 8,9 | 8,9 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 130,0 | 8,9 | 8,9 |  |
| 3.1.3.2 | Нанесение дорожной разметки |  | всего | 629,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 629,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3.3 | Приобретение и монтаж остановочных павильонов в целях организации остановочных пунктов школьных автобусных маршрутов |  | всего | 535,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 535,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3.4 | Устройство пешеходных переходов |  | всего | 0,0 | 119,0 | 119,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 119,0 | 119,0 |  |
| 3.1.4 | Разработка проектной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог общего пользования, местного значения; государственная экспертиза документации; строительный надзор и контроль |  | всего | 0,0 | 615,2 | 49,1 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 615,2 | 49,1 |  |
| 3.2 | Уличное освещение |  | всего | 212,0 | 293,0 | 280,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 212,0 | 293,0 | 280,0 |  |
| 3.2.1 | Оплата электрической энергии |  | всего | 188,5 | 268,0 | 255,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 188,5 | 268,0 | 255,0 |  |
| 3.2.2 | Оплата услуг технологического присоединения, содержание и аренда объектов наружного освещения |  | всего | 23,5 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 23,5 | 25,0 | 25,0 |  |
| 3.3 | Воспроизводство зеленых насаждений и уход |  | всего | 477,5 | 359,8 | 359,8 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 477,5 | 359,8 | 359,8 |  |
| 3.4 | Мероприятия по содержанию территории |  | всего | 70,0 | 70,0 | 9,1 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 70,0 | 70,0 | 9,1 |  |
| 3.5 | Расходы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду |  | всего | 0,0 | 3954,4 | 3899,5 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 3954,4 | 3899,5 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Приобретение инвентаря для проведения субботников |  | всего | 127,3 | 115,0 | 115,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 127,3 | 115,0 | 115,0 |  |
| 3.7 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, прочие мероприятия по благоустройству |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.8 | Устройство и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | всего | 2566,9 | 2528,3 | 2528,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1025,1 | 836,1 | 836,1 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1541,8 | 1728,1 | 1692,1 |  |
| 3.8.1 | Приобретение контейнеров |  | всего | 470,5 | 470,5 | 470,5 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 395,2 | 395,2 | 395,2 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 75,3 | 75,3 | 75,3 |  |
| 3.8.2 | Устройство контейнерных площадок |  | всего | 749,9 | 525,0 | 525,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 629,9 | 441,0 | 441,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 120,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| 3.8.3 | Содержание контейнерных площадок |  | всего | 1346,5 | 1532,8 | 1532,8 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 1346,5 | 1532,8 | 1532,8 |  |
| 3.9 | Мероприятия по эксплуатации и содержанию фонтана |  | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| 3.10 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | всего | 4967,5 | 1670,3 | 1670,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4172,7 | 1403,0 | 1403,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 794,8 | 267,3 | 267,3 |  |
| 3.10.1 | Приобретение и установка детского спортивного и игрового оборудования на детской площадке в районе жилых домов №№ 47, 60 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 0,0 | 1670,3 | 1670,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1403,0 | 1403,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 267,3 | 267,3 |  |
| 3.11 | Мероприятия, проводимые в целях организации уличного освещения |  | всего | 0,0 | 150,3 | 150,3 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 150,3 | 150,3 |  |
| 3.12 | Проведение экспертизы, технического надзора |  | всего | 150,0 | 150,0 | 60,0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 150,0 | 150,0 | 60,0 |  |
| 3.13 | Выполнение работ по новогоднему оформлению территории, прочие работы, проводимые в целях организации массовых мероприятий |  | всего | 0,0 | 76,5 | 76,5 |  |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 76,5 | 76,5 |  |

ФОРМА 5

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей

муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы за 2023 год

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт на 01.01.2024г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которые приобретено и установлено новое оборудование (материалы) в целях обеспечения бесперебойной работы | ед. | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, вновь введенных в эксплуатацию путем реализации инвестиционных программ | ед. | 1 | 0 | объект на стадии регистрации |
| 3 | Количество утвержденных актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ед. | 2 | 3 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2026 годы |
| 1 | Количество приобретенных и установленных приборов учета | ед. | 15 | 5 | - |
| 2 | Количество оформленных энергопаспортов объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования | ед. | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2026 годы |
| 1 | Протяженность отремонтированного дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения (в разрезе асфальтобетонного и щебеночного покрытий) | м (асфальт/ щебень) | 1000/1000 | 2342/1000 | - |
| 2 | Количество единиц спортивного и игрового оборудования, приобретенного и установленного на территориях детских площадок | ед. | 5 | 5 | - |
| 3 | Количество проведенных субботников, организованных по инициативе органов местного самоуправления Белореченского муниципального образования, с количеством участников более 50 человек | ед. | 3 | 3 | - |
| 4 | Количество вновь обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 6 | 6 | - |