**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Дума городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**Третьего созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 23 января 2013г.                                                                                       № 36

п. Белореченский

**О внесении изменений в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения**

**Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**от 10.11.2010 г. № 251**

Заслушав и обсудив информацию специалиста по благоустройству (Ивлевой Н.А.) о внесении изменений в  целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010г. № 251, в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

         1. Внести изменения в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251: Приложение № 1 изложить в новой редакции.

         2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации (Ушаков С.В. – глава городского поселения Белореченского муниципального образования).

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Думы, председателя комиссии по собственности, промышленности, сельскому хозяйству, малому бизнесу и жилищно-коммунальному хозяйству Субботина А.В.

Глава городского поселения

Белореченского

муниципального образования                                                            С.В. Ушаков

**Приложение № 1**

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования

№ 36 от 23 января 2013 г.

**Мероприятия**

**целевой программы  «Комплексное благоустройство  на территории**

**городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 гг.» на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КОСГУ** | **Наименование мероприятий** | | **Срок исполнения** | **Бюджет**  **/т. руб./** | | |
| **местный** | **областной** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
| **1** | | **Уличное освещение**  **- всего** | |  | **562.0** | **0.0** | **562.0** |
| 1.1 | **223** | Оплата за э/энергию  уличного освещения | | в течение года ежемесячно | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 1.2 | **225** | Обслуживание устройств  наружного освещения | | в течение года ежемесячно | 212.0 | 0.0 | 212.0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **2** | | **Строительство и**  **содержание автодорог** | |  | **9939.0** | **138.0** | **10077.0** |
| **2.1** | | **Строительство и**  **содержание дорог**  **и ремонт автомобильных**  **дорог общего пользования**  **(0409) - всего** | |  | **2600.0** | **138.0** | **2738.0** |
| 2.1.1 | **340** | Приобретение ПГС  для отсыпки дорог | | зимний период | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 2.2.2 | **222** | Транспортные услуги  по доставке ПГС | | зимний период | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2.1.3 | **226** | Отсыпка, очистка  дорог и центральной  площади | | в течение года | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2.1.4 | **225** | Ремонт центральной  площади | | май-август | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 2.1.5 | **225** | Ремонт дороги на  больницу | | май, июнь | 387,0 | 138,0 | 525,0 |
| 2.1.6 | **226** | Установка дорожных  знаков | | июнь-август | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2.1.7 | **226** | Оплата проверок  сметной документации | | в течение года | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2.1.8 | **226** | Осуществление  технического надзора | | май-август | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | | **Ремонт дворовых**  **территорий многоквартирных**  **домов, проездов к дворовым**  **территориям многоквартирных**  **домов (0501) - всего** | |  | **7339.0** | 0.0 | **7339.0** |
| 2.2.1 | **225** | Ремонт дворовой  территории дома 25 | | май-август | 787.0 | 0.0 | 787.0 |
| 2.2.2 | **225** | Ремонт дворовой  территории домов 49-50 | | май-август | 879.0 | 0.0 | 879 |
| 2.2.3 | **225** | Ремонт дворовой  территории 30, 32, 29, 31 | | май-август | 2015.0 | 0.0 | 2015.0 |
| 2.2.4 | **225** | Ремонт дворовой  территории 22, 44а, 44, 43 | | май-август | 2093.0 | 0.0 | 2093.0 |
| 2.2.5 | **225** | Устройство парковок  у домов 62, 48 | | май-август | 226.0 | 0.0 | 226.0 |
| 2.2.6 | **225** | Восстановление дороги  после ремонта теплотрассы  до МДОУ «Детский сад № 13»,  между стоянкой и д. 103 | | июль | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
| 2.2.7 | **226** | Устройство пешеходных  дорожек (вдоль дороги  на больницу, от площади  до д. 37, вдоль главной  дороги от д. 27  до д. 50, от д. 64 до д. 5) | | май-август | 1209.0 | 0.0 | 1209.0 |
| 2.2.8 | **226** | Осуществление технического  надзора | | май-август | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| 2.2.9 | **226** | Оплата проверок сметной  документации | | в течение года | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **3** | | **Озеленение - всего** | |  | **614.0** | **0.0** | **614.0** |
| 3.1 | **340** | Приобретение земли,  перегноя (20 машин –  200 тонн) | | апрель-май    сентябрь | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| 3.2 | **222** | Транспортные услуги по  доставке земли и перегноя    (20 машин) | | апрель-май    сентябрь | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
| 3.3 | **226** | Транспортные услуги по  погрузке, развозу земли,  перегноя | | апрель-май    сентябрь | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 3.4 | **225** | Оплата работ школьников  по благоустройству | | июнь-август | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3.5 | **310** | Приобретение вазонов  (29 штук), подставок под  вазоны  (27 штук) | | апрель-май | 195.0 | 0.0 | 195.0 |
| 3.6 | **225** | Оплата работ по  установке вазонов | | апрель-май | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 3.7 | **226** | Транспортные услуги  по доставке подставок  под вазоны | | апрель-май | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 3.8 | **226** | Спиливание сухих  деревьев, формовка  деревьев | | июнь-август | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 3.9 | **340** | Приобретение саженцев,  семян, рассады цветов | | май, июнь, июль | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
| 3.10 | **226** | Транспортные услуги по  подвозу воды для полива  саженцев, рассады | | июнь-август | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 3.11 | **340** | Приобретение инвентаря  для ухода за насаждениями | | май - июнь | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **4** | | **Прочие мероприятия по**  **благоустройству мест**  **массового отдыха населения**  **- всего** | |  | **7451.0** | **0.0** | **7451.0** |
| 4.1 | **222** | Транспортные услуги по  завозу песка на детские  площадки (18 машин) | | май, июнь | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 4.2 | **222** | Транспортные услуги по  вывозу мусора после  проведения массовых  мероприятий | | в течение года | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 4.3 | **225** | Оплата по договорам  за работы по  благоустройству  (уборка территории поселения) | | в течение года ежеквартально | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 4.4 | **225** | Оплата работникам от  службы занятости населения  по благоустройству | | в течение года | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 4.5 | **310** | Приобретение металлического  ограждения детских площадок  и главной дороги (415 секций  по главной дороге, 1348 секций  во дворах) | | май-август | 2100.0 | 0.0 | 2100.0 |
| 4.6 | **226** | Установка металлического  ограждения детских площадок  и главной дороги (415 секций  по главной дороге, 1348 секций  во дворах) | | май-август | 595.0 | 0.0 | 595.0 |
| 4.7 | **225** | Ремонт металлических  ограждений | | в течение года | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4.8 | **225** | Планировка территории  дворов | | май-август | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 4.9 | **310** | Приобретение и установка  игрового и спортивного  оборудования на детских  площадках, малых  архитектурных форм | | апрель-август | 2572.0 | 0.0 | 2572.0 |
| 4.10 | **225** | Ремонт оборудования  детских игровых площадок | | май-июнь | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| 4.11 | **226** | Изготовление и установка  информационных щитов  на детские площадки | | май | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 4.12 | **310** | Приобретение бетонных  лотков, ограждений | | в течение года | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 4.13 | **226** | Установка (доставка)  бетонных лотков, ограждений | | в течение года | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4.14 | **340** | Приобретение краски  для вазонов, лотков | | июнь-август | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4.15 | **225** | Оплата работ по укосу  травы (3 раза) | | май-август | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 4.16 | **226** | Отлов безнадзорных  животных | | в течение года | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 4.17 | **226** | Осуществление  технического надзора | | май-сентябрь | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 4.18 | **290** | Приобретение призов,  грамот для конкурсов по  благоустройству | | в течение года | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
| 4.19 | **226** | Доставка, монтаж,  демонтаж новогодней ели | | январь, декабрь | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.20 | **340** | Приобретение гирлянд  и украшений на новогоднее  оформление | | декабрь | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 4.21 | **226** | Услуги по обслуживанию  новогоднего освещения  площади | | январь-декабрь | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4.22 | **225** | Ликвидация стихийных  свалок | | май-август | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.23 | **340** | Приобретение инвентаря  для проведения субботников  на территории муниципального  образования | | май, сентябрь | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| 4.24 | **340** | Приобретение инвентаря  для очистки от мусора  санитарных зон территории  муниципального образования  (проведение акций совместно  с экологическими бригадами  при МОУ «Белореченская СОШ»,  МОУ «Белореченский  лицей») | | июнь, июль, август | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 4.25 | **226** | Дополнительные мероприятия  по благоустройству мест  проведения массовых мероприятий | | май, сентябрь | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 4.26 | **310** | Приобретение камер  видеонаблюдения (+ комплектация) | | март, апрель | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 4.27 | **226** | Установка камер видеонаблюдения | | март, апрель | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.28 | **225** | Обслуживание и текущий ремонт  камер видеонаблюдения | | в течение года | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.29 | **310** | Приобретение электронного  табло «бегущая строка» для  размещения на здании  администрации | | февраль | 66.0 | 0.0 | 66.0 |
| 4.30 | **310** | Приобретение электронных  часов для размещения  на здании администрации | | февраль | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
| 4.31 | **226** | Установка электронных  табло и часов на здании  администрации | | март | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| 4.32 | **225** | Устройство кладового  помещения | | январь-февраль | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО по программе** | |  | **18566.0** | **138.0** | **18704.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист по благоустройству                                                                               Ивлева Н.А.