**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Дума городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**Третьего созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 23 января 2013г.                                                                                       № 36

п. Белореченский

**О внесении изменений в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения**

**Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**от 10.11.2010 г. № 251**

Заслушав и обсудив информацию специалиста по благоустройству (Ивлевой Н.А.) о внесении изменений в  целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010г. № 251, в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

         1. Внести изменения в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251: Приложение № 1 изложить в новой редакции.

         2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации (Ушаков С.В. – глава городского поселения Белореченского муниципального образования).

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Думы, председателя комиссии по собственности, промышленности, сельскому хозяйству, малому бизнесу и жилищно-коммунальному хозяйству Субботина А.В.

Глава городского поселения

Белореченского

муниципального образования                                                            С.В. Ушаков

**Приложение № 1**

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования

№ 36 от 23 января 2013 г.

**Мероприятия**

**целевой программы  «Комплексное благоустройство  на территории**

**городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 гг.» на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КОСГУ** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Бюджет****/т. руб./** |
| **местный** | **областной** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Уличное освещение****- всего** |   | **562.0** | **0.0** | **562.0** |
| 1.1 | **223** | Оплата за э/энергиюуличного освещения | в течение года ежемесячно | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 1.2 | **225** | Обслуживание устройствнаружного освещения  | в течение года ежемесячно | 212.0 | 0.0 | 212.0 |
|   |  |   |   |   |   |   |
| **2** | **Строительство и****содержание автодорог** |  | **9939.0** | **138.0** | **10077.0** |
| **2.1** | **Строительство и****содержание дорог****и ремонт автомобильных****дорог общего пользования****(0409) - всего** |  | **2600.0** | **138.0** | **2738.0** |
| 2.1.1 | **340** | Приобретение ПГСдля отсыпки дорог | зимний период | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 2.2.2 | **222** | Транспортные услугипо доставке ПГС | зимний период | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2.1.3 | **226** | Отсыпка, очисткадорог и центральнойплощади | в течение года | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2.1.4 | **225** | Ремонт центральнойплощади | май-август |  2000.0 | 0.0 |  2000.0 |
| 2.1.5 | **225** | Ремонт дороги набольницу | май, июнь | 387,0 | 138,0 | 525,0 |
| 2.1.6 | **226** | Установка дорожныхзнаков | июнь-август | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2.1.7 | **226** | Оплата провероксметной документации | в течение года | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2.1.8 | **226** | Осуществлениетехнического надзора | май-август | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
| **2.2** | **Ремонт дворовых****территорий многоквартирных****домов, проездов к дворовым****территориям многоквартирных****домов (0501) - всего** |   | **7339.0** | 0.0 | **7339.0** |
| 2.2.1 | **225** | Ремонт дворовойтерритории дома 25 | май-август | 787.0 | 0.0 | 787.0 |
| 2.2.2 | **225** | Ремонт дворовойтерритории домов 49-50 | май-август | 879.0 | 0.0 | 879 |
| 2.2.3 | **225** | Ремонт дворовойтерритории 30, 32, 29, 31 | май-август | 2015.0 | 0.0 | 2015.0 |
| 2.2.4 | **225** | Ремонт дворовойтерритории 22, 44а, 44, 43 | май-август | 2093.0 | 0.0 | 2093.0 |
| 2.2.5 | **225** | Устройство парковоку домов 62, 48 | май-август | 226.0 | 0.0 | 226.0 |
| 2.2.6 | **225** | Восстановление дорогипосле ремонта теплотрассыдо МДОУ «Детский сад № 13»,между стоянкой и д. 103 | июль | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
| 2.2.7 | **226** | Устройство пешеходныхдорожек (вдоль дорогина больницу, от площадидо д. 37, вдоль главнойдороги от д. 27до д. 50, от д. 64 до д. 5) | май-август | 1209.0 | 0.0 | 1209.0 |
| 2.2.8 | **226** | Осуществление техническогонадзора | май-август | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| 2.2.9 | **226** | Оплата проверок сметнойдокументации | в течение года | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|   |  |   |   |   |   |   |
| **3** | **Озеленение - всего** |  | **614.0** | **0.0** | **614.0** |
| 3.1 | **340** | Приобретение земли,перегноя (20 машин –200 тонн) | апрель-май сентябрь | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| 3.2 | **222** | Транспортные услуги подоставке земли и перегноя  (20 машин) | апрель-май сентябрь | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
| 3.3 | **226** | Транспортные услуги попогрузке, развозу земли,перегноя | апрель-май сентябрь | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 3.4 | **225** | Оплата работ школьниковпо благоустройству | июнь-август | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3.5 | **310** | Приобретение вазонов(29 штук), подставок подвазоны  (27 штук) | апрель-май | 195.0 | 0.0 | 195.0 |
| 3.6 | **225** | Оплата работ поустановке вазонов | апрель-май | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 3.7 | **226** | Транспортные услугипо доставке подставокпод вазоны | апрель-май | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 3.8 | **226** | Спиливание сухихдеревьев, формовкадеревьев | июнь-август | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 3.9 | **340** | Приобретение саженцев,семян, рассады цветов | май, июнь, июль | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
| 3.10 | **226** | Транспортные услуги поподвозу воды для поливасаженцев, рассады | июнь-август | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 3.11 | **340** | Приобретение инвентарядля ухода за насаждениями | май - июнь | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
|   |  |   |   |   |   |   |
| **4** | **Прочие мероприятия по****благоустройству мест****массового отдыха населения****- всего** |   | **7451.0** | **0.0** | **7451.0** |
| 4.1 | **222** | Транспортные услуги позавозу песка на детскиеплощадки (18 машин) | май, июнь | 46.0 |  0.0 | 46.0 |
| 4.2 | **222** | Транспортные услуги повывозу мусора послепроведения массовыхмероприятий | в течение года | 15.0 |  0.0 | 15.0 |
| 4.3 | **225** | Оплата по договорамза работы по  благоустройству(уборка территории поселения) | в течение года ежеквартально | 400.0 |  0.0 | 400.0 |
| 4.4 | **225** | Оплата работникам отслужбы занятости населенияпо благоустройству | в течение года | 40.0 |  0.0 | 40.0 |
| 4.5 | **310** | Приобретение металлическогоограждения детских площадоки главной дороги (415 секцийпо главной дороге, 1348 секцийво дворах) | май-август | 2100.0 |  0.0 | 2100.0 |
| 4.6 | **226** | Установка металлическогоограждения детских площадоки главной дороги (415 секцийпо главной дороге, 1348 секцийво дворах) | май-август | 595.0 |  0.0 | 595.0 |
| 4.7 | **225** | Ремонт металлическихограждений | в течение года | 10.0 |  0.0 | 10.0 |
| 4.8 | **225** | Планировка территориидворов | май-август | 200.0 |  0.0 | 200.0 |
| 4.9 | **310** | Приобретение и установкаигрового и спортивногооборудования на детскихплощадках, малыхархитектурных форм | апрель-август | 2572.0 |  0.0 | 2572.0 |
| 4.10 | **225** | Ремонт оборудованиядетских игровых площадок | май-июнь | 130.0 |  0.0 | 130.0 |
| 4.11 | **226** | Изготовление и установкаинформационных щитовна детские площадки | май | 9.0 |  0.0 | 9.0 |
| 4.12 | **310** | Приобретение бетонныхлотков, ограждений | в течение года | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 4.13 | **226** | Установка (доставка)бетонных лотков, ограждений | в течение года | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4.14 | **340** | Приобретение краскидля вазонов, лотков | июнь-август | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4.15 | **225** | Оплата работ по укосутравы (3 раза) | май-август | 70.0 |  0.0 | 70.0 |
| 4.16 | **226** | Отлов безнадзорныхживотных | в течение года | 200.0 |  0.0 | 200.0 |
| 4.17 | **226** | Осуществлениетехнического надзора | май-сентябрь | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 4.18 | **290** | Приобретение призов,грамот для конкурсов поблагоустройству | в течение года | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
| 4.19 | **226** | Доставка, монтаж,демонтаж новогодней ели | январь, декабрь | 100.0 |  0.0 | 100.0 |
| 4.20 | **340** | Приобретение гирлянди украшений на новогоднееоформление | декабрь | 70.0 |  0.0 | 70.0 |
| 4.21 | **226** | Услуги по обслуживаниюновогоднего освещенияплощади | январь-декабрь | 20.0 |  0.0 | 20.0 |
| 4.22 | **225** | Ликвидация стихийныхсвалок | май-август | 100.0 |  0.0 | 100.0 |
| 4.23 | **340** | Приобретение инвентарядля проведения субботниковна территории муниципальногообразования | май, сентябрь | 35.0 |  0.0 | 35.0 |
| 4.24 | **340** | Приобретение инвентарядля очистки от мусорасанитарных зон территориимуниципального образования(проведение акций совместнос экологическими бригадами при МОУ «Белореченская СОШ»,МОУ «Белореченский  лицей») | июнь, июль, август | 8.0 |   0.0 | 8.0 |
| 4.25 | **226** | Дополнительные мероприятияпо благоустройству местпроведения массовых мероприятий | май, сентябрь | 5.0 |  0.0 | 5.0 |
| 4.26 | **310** | Приобретение камервидеонаблюдения (+ комплектация) | март, апрель | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 4.27 | **226** | Установка камер видеонаблюдения | март, апрель | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.28 | **225** | Обслуживание и текущий ремонткамер видеонаблюдения | в течение года | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.29 | **310** | Приобретение электронноготабло «бегущая строка» дляразмещения на зданииадминистрации | февраль | 66.0 |  0.0 | 66.0 |
| 4.30 | **310** | Приобретение электронныхчасов для размещенияна здании администрации | февраль | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
| 4.31 | **226** | Установка электронныхтабло и часов на зданииадминистрации | март | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| 4.32 | **225** | Устройство кладовогопомещения | январь-февраль | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|   |  |   |   |   |   |   |
|  |  | **ИТОГО по программе** |  | **18566.0** | **138.0** | **18704.0** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Специалист по благоустройству                                                                               Ивлева Н.А.