Российская Федерация

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Белореченского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 марта 2024 года		                                                              № 172

р.п. Белореченский

О согласовании инвестиционной программы

ООО «Иркутская теплосетевая компания»

Во исполнение Концессионного соглашения от 29 декабря 2023 года № 05-52-17/23 в отношении объектов теплоснабжения Белореченского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования н утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», руководствуясь статьями 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, администрация Белореченского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Согласовать инвестиционную программу ООО «Иркутская теплосетевая компания» «Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы» в сфере теплоснабжения на 2024-2033 годы (прилагается).

- Направить настоящее постановление в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области белореченское.рф.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского

муниципального образования                                                        А.Н. Моисеев

Подготовил:

Главный специалист по ЖКХ

в сфере теплоснабжения и ТКО                                                     А.В. Лазарева

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                           О.В. Шульгина

Дата:

1 экз.- в Дело;

1 экз. – начальнику отдела земельных и имущественных отношений;

1 экз. -  главному специалисту по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО;

1 экз. – организационный отдел (для размещения на сайте).

Приложение

к Постановлению администрации

Белореченского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

от 14 марта 2024 года № 172

Инвестиционная программа "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы"

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»

в сфере теплоснабжения на 2024-2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  | Плановые расходы | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и(или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 1 | Перекладка (реконструкция) ветхих участков внутриквартальных тепловых сетей, ежегодно по 0,1 км. средним диаметром 158 мм. в тч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2033 | 82 251,00 | 4 112,55 | 78 138,45 | 0,00 | 6 851,00 | 7 125,00 | 7 410,00 | 7 706,40 | 8 014,00 | 8 335,00 | 8 668,00 | 9 015,00 | 9 376,00 | 9 750,60 |  | 34 358,64 | 47 892,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1от ТК-Б-1 до ТК-Б-1-1 до жилого дома № 62: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная | 3,184 |  | Подземная канальная двухтрубная | 3,184 | 2024 | 2024 | 6 851,00 | 698,80 | 6 152,20 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-Б-1 на углу Магазина №111 до ТК-Б-1-1 напротив дома 62 |  |  |  | 150 | 64 | 0,106 |  |  | 150 | 64 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-1 до дома 62 | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 65 | 8,4 | 0,02 | Подземная канальная двухтрубная |  | 65 | 8,4 | 0,02 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-1 до (.)А в районе дома 62 |  |  |  | 150 | 64 | 0,06 |  |  | 150 | 64 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-2 до жилого дома № 63: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная | 2,925 |  | Подземная канальная двухтрубная | 2,925 | 2025 | 2025 | 7 125,00 | 370,50 | 6 754,50 | 0,00 | 0,00 | 7 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 685,00 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от (.)А в районе дома 62 до ТК-Б-1-2 в районе дома 63 | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0,108 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0,108 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-2 до дома 63 |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,054 |  |  | 80 | 13,2 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-2 до (.)Б (Новая камера) в сторону ТЦ "Петровский" |  |  |  | 50 | 3,5 | 0,026 |  |  | 50 | 3,5 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от (.) Б (Новая камера) в сторону Павильона | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 50 | 3,5 | 0,032 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3,5 | 0,032 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 0,68 | 0,013 |  |  | 25 | 0,68 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1 от ТК-Б-1-3 до ТК-Б-1-5: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть |  |  |  | 2,586 |  |  | 2,586 | 2026 | 2026 | 7 410,00 | 385,32 | 7 024,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 398,00 | 6 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до (.)В в сторону ТЦ "Петровский" | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0,0584 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0,0584 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-3 до (.)Г в районе дома 66 |  |  |  | 150 | 64 | 0,1224 |  |  | 150 | 64 | 0,1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-5 до жилого дома № 66: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная | 2,586 |  | Подземная канальная двухтрубная | 2,586 | 2027 | 2027 | 7 706,40 | 400,70 | 7 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 138,60 | 5 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-Б-1-2 в районе дома 63 до (.)В в сторону ТЦ "Петровский" |  |  |  | 150 | 64 | 0,1896 |  |  | 150 | 64 | 0,1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1 от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная | 1,669 |  | Подземная канальная двухтрубная | 1,669 | 2028 | 2028 | 8 014,00 | 416,75 | 7 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 909,00 | 5 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от (.)Г в районе дома 66 до ТК-Б-1-5 напротив дома 66 |  |  |  | 150 | 64 | 0,061 |  |  | 150 | 64 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-5 до дома 66 |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,018 |  |  | 80 | 13,2 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6 напротив Шиномонтажа | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0,092 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0,092 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-6 до (.)Д в сторону угла поворота |  |  |  | 150 | 64 | 0,0242 |  |  | 150 | 64 | 0,0242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1от ТК-Б-1-6 до угла поворота: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная | 1,331 |  | Подземная канальная двухтрубная | 1,331 | 2029 | 2029 | 8 335,00 | 433,40 | 7 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 711,00 | 4 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от (.)Д до угла поворота |  |  |  | 150 | 64 | 0,0258 |  |  | 150 | 64 | 0,0258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от угла поворота до (.)Е напротив дома 65 |  |  |  | 150 | 64 | 0,164 |  |  | 150 | 64 | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внутриквартальные сети теплоснабжения №1 от угла поворота до ТК-Б-1-7 до жилого дома № 65: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области |  | Подземная канальная двухтрубная |  | Подземная канальная двухтрубная |  | 2030 | 2030 | 8 668,00 | 450,75 | 8 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 544,00 | 4 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от(.)Е до ТК-Б-1-7 напротив дома 65 |  |  |  | 150 | 64 | 0,012 |  | 1,331 | 150 | 64 | 0,012 |  | 1,331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-7 до дома 65 |  |  |  | 50 | 3,5 | 0,016 |  | 0,320 | 50 | 3,5 | 0,016 |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до ТК-Б-1-4 между домами 39 и 40 | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 100 | 22 | 0,018 | Подземная канальная двухтрубная | 0,967 | 100 | 22 | 0,018 | Подземная канальная двухтрубная | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 22 | 0,012 |  |  | 100 | 22 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 3,5 | 0,006 |  |  | 50 | 3,5 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 22 | 0,038 |  |  | 100 | 22 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 22 | 0,022 |  |  | 100 | 22 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-4 до дома №39 |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,044 |  |  | 80 | 13,2 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-4 до дома №40 |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,058 |  |  | 80 | 13,2 | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,014 |  |  | 80 | 13,2 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-Б-1-4 до (.)Ж в сторону Лицея |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,033 |  |  | 80 | 13,2 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-10-1 до ТК-10-4: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 |  | Подземная канальная двухтрубная | 3,119 |  | Подземная канальная двухтрубная | 3,119 | 2031 | 2031 | 9 015,00 | 468,80 | 8 546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 411,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-1 до (.)А между ТК-1 и ТП |  |  |  | 300 | 430 | 0,58 |  |  | 200 | 152 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от (.)А до (.)Б между ТК-3 и ТК-4 |  |  |  | 300 | 430 | 0,2394 | Надземная двухтрубная прокладка |  | 200 | 152 | 0,2394 | Надземная двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-8 до ТК-9: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 |  | Надземная двухтрубная прокладка |  | Надземная двухтрубная прокладка |  | 2032 | 2032 | 9 376,00 | 487,53 | 8 888,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376,00 | 0,00 |  | 6 312,00 | 3 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от (.)Б до ТК-4 |  |  |  | 300 | 430 | 0,1146 |  | 3,053 | 200 | 152 | 0,1146 |  | 3,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до дома 1 (ИНВ.№21) |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,134 | Подземная канальная двухтрубная | 0,386 | 80 | 13,2 | 0,134 | Подземная канальная двухтрубная | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до (.)В между ТК-4 и ТК-5 |  |  |  | 300 | 430 | 0,0346 |  | 1,960 | 200 | 152 | 0,0346 |  | 1,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-9 до ТК-10: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 |  | Подземная канальная двухтрубная |  | Подземная канальная двухтрубная |  | 2033 | 2033 | 9 750,60 | 0,00 | 9 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,60 |  | 7 250,04 | 2 500,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | от (.)В до ТК-5 |  |  |  | 300 | 430 | 0,046 |  | 1,960 | 200 | 152 | 0,046 |  | 1,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до дома 2 (ИНВ.№22) |  |  |  | 80 | 13,2 | 0,126 |  | 0,394 | 80 | 13,2 | 0,126 |  | 0,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от дома 2 (ИНВ.№22) до дома3 (ИНВ.№23) |  |  |  | 50 | 3,5 | 0,02 |  | 1,129 | 50 | 3,5 | 0,02 |  | 1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до Торгового центра (ИНВ.№25) | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 | 50 | 3,5 | 0,02 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3,5 | 0,02 | Подземная канальная двухтрубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до (.)Г между ТК-5 и ТК-6 |  |  |  | 150 | 64 | 0,0426 |  | 0,785 | 150 | 64 | 0,0426 |  | 0,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 251,00 | 4 112,55 | 78 138,45 | 0,00 | 6 851,00 | 7 125,00 | 7 410,00 | 7 706,40 | 8 014,00 | 8 335,00 | 8 668,00 | 9 015,00 | 9 376,00 | 9 750,60 |  | 34 358,64 | 47 892,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 251,00 | 4 112,55 | 78 138,45 | 0,00 | 6 851,00 | 7 125,00 | 7 410,00 | 7 706,40 | 8 014,00 | 8 335,00 | 8 668,00 | 9 015,00 | 9 376,00 | 9 750,60 |  | 34 358,64 | 47 892,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 701,20 | 4 935,06 | 93 766,14 | 0,00 | 8 221,20 | 8 550,00 | 8 892,00 | 9 247,68 | 9 616,80 | 10 002,00 | 10 401,60 | 10 818,00 | 11 251,20 | 11 700,72 |  | 41 230,37 | 57 470,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава Белореченского муниципального образования									А.Н. Моисеев