Российская Федерация

Иркутская область

Дума городского поселения

Белореченского муниципального образования

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2014г.                                                                                      № 109

п. Белореченский

О выполнении целевой программы «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2011-2013 годы», утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования № 252 от 10.11.2010 г., в 2013 году.

Заслушав отчёт ведущего специалиста по вопросам ЖКХ (Антоненко И.Н.) о  выполнении целевой программы «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2011-2013 годы», утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования № 252 от 10.11.2010 г., в 2013 году, руководствуясь ст. ст. 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

1. Отчет о выполнении целевой программы «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2011-2013 годы», утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования № 252 от 10.11.2010 г., в 2013 году принять к сведению.

Председатель Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования                                                            В.Г. Волосач

Отчет

о выполнении целевой программы « Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченского муниципального образования на 2011-2013года» за 2013 год.

| П\Н | Наименование мероприятий | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Тыс. руб. | Факт Тыс. руб. | % |
| 1. | Произведен капитальный ремонт кровли на многоквартирных жилых домах (№. 23, 24, 34, 36, 38) |  | 4402 |  |
| 2. | Произведен ремонт межпанельных швов на многоквартирных жилых домах (№ 17, 19, 24, 25, 34, 44а) |  | 700 |  |
| 3. | Проверка сметной документации и проведение технического надзора. |  | 143 |  |
|  | Жилищное хозяйства | 5245,1 | 5244,8 | 99,9 |
| 4. | Приобретен и установлен прибор учета тепловой энергии на ВОС |  | 94,2 |  |
| 5. | Приобретено 2 насосных агрегата на ВОС |  | 157,7 |  |
| 6. | Приобретена вакуумная машина «КО-503В-2 на шасси ГАЗ-3309» VIN XVL482302 C 00004857 |  | 852 |  |
| 7. | Приобретена промывочная машинка для теплосети (компрессор С100 с насосом высокого давления МХН 400) |  | 92,5 |  |
| 8. | Приобретено оборудование для содержания придомовый территорий у многоквартирных домов (мотоблок, мотокоса – 3 шт. роторная коса-1 штук). |  | 83 |  |
| 9. | Произведено испытание средств защиты электрооборудования. Измерение и испытание электропроводки 0,4 кВт на КНС 64, 6, 3, 1 |  | 156 |  |
| 10 | Произведен ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения (267 м.) |  | 866 |  |
| 11 | Техническое обслуживание тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения принятых от Министерства обороны РФ |  | 964.3 |  |
|  | Коммунальное хозяйство | 3639,2 | 3627,8 | 99,6 |
|  | Всего по программе | 8884,3 | 8872,5 | 99,8 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ                            И.Н. Антоненко