Российская Федерация

Иркутская область

Дума городского поселения

Белореченского муниципального образования

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2014г.                                                                                     №  107

п. Белореченский

О выполнении целевой программы

«Комплексное благоустройство на территории городского поселения

Белореченского муниципального образования  на 2011-2013 годы»

за 2013 год, утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального  образования

от 10.11.2010г. № 251

Заслушав и обсудив отчет специалиста по благоустройству администрации городского поселения Белореченского муниципального образования (Ивлевой Н.А.) о выполнении целевой программы «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования  на 2011 – 2013 годы» за 2013 год, утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251, руководствуясь статьями 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

1. Прилагаемый отчет специалиста по благоустройству администрации городского поселения Белореченского муниципального образования Ивлевой Н.А. о выполнении целевой программы «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования  на 2011-2013 годы» за 2013 год, утвержденной решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251 принять к сведению.

Председатель Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования                                                            В.Г. Волосач

Отчет

о выполнении целевой программы  «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» за 2013 год

По программе «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» в 2013 году было реализовано мероприятий на общую сумму 24937,8 тыс. руб.

| Программа | план (тыс. руб.) | факт (тыс. руб.) | процент исполнения(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» | 28421,5 | 24937,8 | 87,7 |
| Раздел 1. Уличное освещение | 562,0 | 545,1 | 97 |
| Раздел 2. Строительство и содержание автодорог | 10962,1 (в том числе 1962,0 тыс. руб. – областной бюджет) | 8710,8 (в том числе 1962,0 тыс. руб. – областной бюджет) | 79,5 |
| Раздел 3. Озеленение | 693,0 | 691,9 | 99,8 |
| Раздел 4. Прочие мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения | 16204,4 (в том числе 3960,1 тыс. руб. – областной бюджет) | 14990,0 (в том числе 3960,1 тыс. руб. – областной бюджет) | 92,5 |

Раздел 1. Уличное освещение – 545,1 тыс. руб.

Реализованы мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения, оплата за эл. энергию.

Раздел 2. Строительство и содержание автодорог – 8710,8 тыс. руб.

Проведены ремонт асфальтового покрытия дороги общего пользования на больницу, внутриквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 22-44а, 25, 29-32, 49-50, устройство парковок у домов №№ 40, 48, 62, пешеходных дорожек у дома № 37, от дома № 43 до больницы общей площадью 10378 м2. Стоимость работ составила 8336,4 тыс. руб. (из них 1962,0 тыс. руб. из бюджета Иркутской области).

Приобретены 20 дорожных знаков, 90 тонн ПГС, проведены работы по устройству 5 искусственных неровностей на проездах к дворовым территориям жилых домов №№ 34, 64, 65, работы по очистке и отсыпке дорог, составлению и проверке сметной документации, техническому надзору.

Раздел 3. Озеленение – 691,9 тыс. руб.

Приобретены и установлены вазоны в количестве 29 штук и подставки под вазоны, земля, инвентарь.

Высажено рассады петуньи, агератума, пепельника в количестве 1350 штук, саженцев сирени в количестве 50 штук, в том числе засеяно газонной травой территория площадью 1,5 тыс. м2.

Реализованы мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: подрезка деревьев, подвоз воды для полива рассады и саженцев, укос травы.

Оплачены работы школьников, принявших участие в озеленении и уборке на период временных летних работ, транспортные услуги.

Раздел 4. Прочие мероприятия по благоустройству – 14990,0 тыс. руб.

На устройство и содержание детских игровых и спортивных площадок потрачено – 9547,9 тыс. руб., из них:

Приобретение игрового и спортивного оборудования для детских площадок в количестве 54 единиц (13 из них комплексы) на сумму 3762,0 (из них 1147,7 из бюджета Иркутской области).

Устройство спортивной роллерной площадки за жилым домом № 43 площадью более 2 тыс. м2, израсходовано 3175,1 тыс. руб.:

- устройство асфальтового покрытия – 2008,0 тыс. руб.;

- поставка и установка оборудования – 1167,1 тыс. руб. из бюджета Иркутской области в рамках проекта «Народные инициативы».

Приобретение и установка скамей в количестве 60 штук, 1540 секций металлического ограждения.

Также проведены работы по установке ограждений, ремонту  оборудования детских площадок, техническому надзору.

Стоимость мероприятий по уборке и санитарному содержанию территории поселения составила 1502,9 тыс. руб.

Ликвидированы несанкционированные свалки в районе бывшей воинской части № 18032, а также жилого дома № 98.

Проведен отлов безнадзорных животных в течение 2013 года, за этот период отловлено 86 собак, 30 кошек.

В прошедшем году проведены работы по устройству контейнерных площадок у жилых домов №№ 5, 65, 67, приобретены 10 контейнеров и 51 урна для сбора мусора, а также 4 мобильные туалетные кабины для установки при проведении массовых мероприятий, туристических слетов.

Проведены работы по уборке территории в течение года, оплачены услуги по вывозу мусора, приобретен инвентарь (мешки, перчатки и т.д.) для проведения осеннего, весеннего субботников, очистки кладбища, лесных массивов в теплый период.

В рамках Новогодних праздников реализованы мероприятия по украшению центральной площади на общую сумму 952,1 тыс. руб.

Приобретены гирлянды, 7 световых консолей, размешенных на столбах уличного освещения, растяжка в форме упряжки Деда Мороза, прожекторы для подсветки ледовых фигур.

Проведены работы по устройству ледовых фигур  в количестве 4 штук, монтажу, демонтажу новогодней ели, деревянной горки, освещения.

Приобретена труба для устройства дополнительного ската на заливной деревянной горке.

На здание администрации установлены электронное табло «бегущая строка» и электронные часы – термометр.

Приобретены и установлены 5 камер видеонаблюдения на территории жилой зоны муниципального образования.

Также в рамках проекта «Народные инициативы» приобретена комбинированная дорожная машина КО-829 АД стоимостью 1905,0 тыс. руб. (из них 1645,3 тыс. руб. – бюджет Иркутской области).

Реализованы мероприятия по устройству 2 кладовых помещений для хранения инвентаря и искусственной ели, составлению и проверке смет, осуществлению технического надзора.

Проведены конкурсы на лучший двор, цветущий балкон, устройство снежных фигур, новогоднее оформление. Приобретены сувениры, подарочные сертификаты.

Специалист по благоустройству                                         Н.А. Ивлева