Отчет за 2021 год

Муниципальная программа

«Формирование современной городской

среды Белореченского муниципального образования

на 2018 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства

администрации городского поселения

Белореченского муниципального образования

Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru

_____________ Н.А. Ивлева

08.02.2022 год

Годовой отчет (далее по тексту – отчет)

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2024 годы»

(далее по тексту – муниципальная программа, программа)

В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, годовой отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы на 10.01.2022 года, пояснительную записку.

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» разработана в целях реализации мероприятий по благоустройству в рамках регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы  Иркутской области  «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 797.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей программы представлены в форме 5 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию программы представлен в форме 4 к отчету.

Индикаторы (показатели) муниципальной программы достигнуты не в полном объеме.

Утверждены 2 дизайн-проекта, прошедшие экспертизу достоверности определения сметной стоимости, на отчетный год.

Запланированные мероприятия (две общественные территории) реализованы в полном объеме:

1. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 17,18,19 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области.

2. Благоустройство детской спортивно-игровой зоны «Ромашка» в с. Мальта Усольского района Иркутской области.

Дворовые территории к благоустройству в 2021 году не рассматривались.

Показатель «количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений» достигнут по результатам заключенного соглашения.

Расчет критериев оценки эффективности реализации программы по степени достижения цели муниципальной программы:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора).

Таким образом:

1. 2/5 x 100 = 40%.

2. 0/3 x 100 = 0%.

3. 2/2 x 100 = 100%.

4. 1/1 x 100 = 100%.

5. 3/3 x 100 = 100%.

6. 75/75 x 100 = 100%.

Среднее значение достижения целей программы – 73,3%, т.е. цели программы не достигнуты.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств программы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 5161,3/5161,3x 100 = 100%

Таким образом, программой в 2021 году эффективно освоены финансовые средства.

Финансирование программы очевидно выше по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года. Это объясняется тем, что на начало отчетного года муниципальная программа финансируется лишь средствами местного бюджета, дополняет финансирование предоставленная из бюджета Иркутской области в 2021 году бюджету городского поселения Белореченского муниципального образования субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды субсидия.

Субсидия составила 95,1% от общей суммы финансирования муниципальной программы.

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендована дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 году и последующие периоды действия муниципальной программы и национального проекта, в целом.

Форма 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского

муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального

образования на 2018 - 2024 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 года | сводная бюджетная роспись на 10.01.2022 года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы» | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 5210,4 | 5161,3 | 5161,3 | 100 % |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4910,4 | 4910,4 | 4910,4 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 300,0 | 250,9 | 250,9 |  |
| 1 | Благоустройство детской спортивно-игровой зоны «Ромашка» в с. Мальта Усольского района Иркутской области |  | всего | 1576,7 | 2040,4 | 2040,4 | - |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1518,4 | 1891,5 | 1891,5 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 58,3 | 148,9 | 148,9 |  |
| 2 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 17,18,19 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 3506,7 | 3120,9 | 3120,9 | - |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3392,0 | 3018,8 | 3018,8 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 114,7 | 102,1 | 102,1 |  |
| 3 | Разработка дизайн-проекта общественной территории, проектно-сметной документации, проведение экспертизы на достоверность сметной стоимости |  | всего | 127,0 | 00 | 0,0 | - |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 127,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Форма 5

| Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» за 2021 год |
| --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
|  |  |  | план на год | факт на 10.01.2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество разработанных дизайн-проектов | ед. | 5 | 2 | Дворовые территории к реализации в 2021 году не рассматривались в связи с ограниченным финансирование программы |
| 2 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов | ед. | 3 | 0 |  |
| 3 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов | ед. | 2 | 2 | - |
| 4 | Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений | ед. | 1 | 1 | - |
| 5 | Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений | ед. | 3 | 3 | - |
| 6 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий | чел. | 75 | 75 | - |