Отчет за 2022 год

Муниципальная программа

«Формирование современной городской

среды Белореченского муниципального образования

на 2018 - 2025 годы»

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства

администрации городского поселения

Белореченского муниципального образования

Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru

_____________ Н.А. Ивлева

28.02.2023 года

Годовой отчет (далее по тексту – отчет)

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»

(далее по тексту – муниципальная программа, программа)

за 2022 год

В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, годовой отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, федерального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы на 01.01.2023 года, пояснительную записку.

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Белореченского муниципального образования

на 2018 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2025 годы» разработана в целях реализации мероприятий по благоустройству в рамках регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2025 годы государственной программы  Иркутской области  «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы, утверждена постановлением Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 797.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей программы представлены в форме 5 к отчету, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию программы представлен в форме 4 к отчету.

Индикаторы (показатели) муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Утверждены 5 дизайн-проектов, прошедших экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости, на отчетный год.

Запланированные мероприятия (две общественные территории, две дворовые территории) реализованы в полном объеме:

1. Дворовая территория многоквартирного жилого дома № 34 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (190,84 т.р.) – работы завершены, приняты 14.06.2022 года.

2. Дворовая территория многоквартирного жилого дома № 7/1 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (817,80 т.р.) – работы завершены, приняты 14.06.2022 года.

3. Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 22, 44а, 42 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (1705,074 т.р.) –работы завершены, приняты 27.06.2022 года.

4. Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 35, 36 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (2126,89820 т.р.) -  работы завершены, приняты 27.06.2022 года.

Расчет критериев оценки эффективности реализации программы по степени достижения цели муниципальной программы:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора).

Таким образом:

1. 5/5 x 100 = 100%.

2. 2/2 x 100 = 100%.

3. 2/2 x 100 = 100%.

4. 1/1 x 100 = 100%.

5. 3/3 x 100 = 100%.

6. 50/50 x 100 = 100%.

Среднее значение достижения целей программы – 100%, т.е. цели программы достигнуты.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств программы:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв   – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв  = 4840,6/4840,6 x 100 = 100%

Таким образом, программой в 2022 году эффективно освоены финансовые средства.

Финансирование программы ниже по отношению к средствам, запланированным на начало отчетного года. Это объясняется тем, что лимиты доведенной субсидии оказались ниже прогнозируемого уровня, суммы финансирования мероприятий были уточнены по результатам заключенных соглашений на предоставление субсидии и проведенных конкурсных процедур в течение финансового года.

Субсидия составила 90,4 % от общей суммы финансирования муниципальной программы.

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендована дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году и последующие периоды действия муниципальной программы и национального проекта в целом.

Форма 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского

муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального

образования на 2018 - 2025 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2023 года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы» | Начальник отдела муниципального хозяйства | всего | 5469,3 | 4840,6 | 4840,6 | 100,0 % |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4376,0 | 4376,0 | 4376,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 1093,3 | 464,6 | 464,6 |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории |  | всего | 1008,7 | 1008,7 | 1008,7 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807,0 | 807,0 | 807,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 201,7 | 201,7 | 201,7 |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 34 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 190,9 | 190,9 | 190,9 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 152,7 | 152,7 | 152,7 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7/1 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 817,8 | 817,8 | 817,8 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 654,3 | 654,3 | 654,3 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |
| 2 | Благоустройств общественной территории |  | всего | 4460,6 | 3831,9 | 3831,9 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3569,0 | 3569,0 | 3569,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 891,6 | 262,9 | 262,9 |  |
| 2.1 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 22, 44а, 42 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 2029,9 | 1705,0 | 1705,0 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1624,1 | 1624,1 | 1624,1 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 405,8 | 80,9 | 80,9 |  |
| 2.2 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 35, 36 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области |  | всего | 2430,7 | 2126,9 | 2126,9 |  |
|  |  |  | региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения БМО | 485,8 | 182,0 | 182,0 |  |

Форма 5

| Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2025 годы» за 2022 год |
| --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
|  |  |  | план на год | факт на 01.01.2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество разработанных дизайн-проектов | ед. | 5 | 5 | - |
| 2 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов | ед. | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов | ед. | 2 | 2 | - |
| 4 | Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений | ед. | 1 | 1 | - |
| 5 | Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений | ед. | 3 | 3 | - |
| 6 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий | чел. | 50 | 50 | - |